Visie op de herbestemming van

de Heilige Familiekerk te Rotterdam

Maart 2015

In deze notitie verwoorden wij onze visie op de herontwikkeling van de Heilige Familiekerk en de bij de kerk behorende pastorie. Achtereenvolgend beschrijven wij wie we zijn, wat we hebben geconstateerd, wat we willen en hoe we dit willen bereiken.

Wij hebben de ambitie om de Heilige Familiekerk om te vormen tot een centrum van leren en ontmoeten. Wij willen ruimte creëren voor mensen met allerlei vaardigheden en idealen om te werken aan de ontwikkeling van zichzelf en van elkaar. Wij willen geen aparte plaatsen voor mensen met en zonder beperking, geen aparte plaatsen voor mensen die met hun hoofd en die met hun handen werken. Wij willen één plaats waar zij samen kunnen werken aan een betekenisvolle plek. Zo krijgt de Heilige Familiekerk weer een plaats in de gemeenschap.

Inhoud

- Wie we zijn

- De Kerk en haar omgeving

- Onze visie

- Financiële toets

- Plan van Aanpak

- Organisatie en partners

- Ons voorstel

1. Wie we zijn

Wij heten HERbestemd. Wij zijn een samenwerkingsverband van maatschappelijk betrokken mensen die zich in willen zetten voor behoud en ontwikkeling van waardevolle plekken op een waardevolle manier:

- Mike en Judith Zee van Timmerzee – aannemer voor duurzame bouw en renovatie; sociaal bewogen ondernemers met liefde voor het ambacht;

- Frans Brakkee – architect van maatschappelijk vastgoed;

- Thierry van der Weide, Sergej Bulterman en Gerard Brakkee van De Groene Eend – samenwerkingsverband van onderzoekers, adviseurs en ondernemers voor het scheppen van betekenisvolle plekken.

Wij bundelen de lokale kennis van Timmerzee en Frans Brakkee met de specialistische kwaliteiten van De Groene Eend.

Wij zullen ons samenwerkingsverband formaliseren als we de gelegenheid krijgen deze mooie plek te herbestemmen. Dit doen wij in een rechtspersoon, gericht op samenwerking met andere stakeholders en een langdurige betrokkenheid bij de revitalisatie van de Heilige Familiekerk.

2. De kerk en de omgeving

Historie

De Heilige Familiekerk is gelegen aan de Bergsingel in het Liskwartier in Rotterdam Noord. De kerk werd tussen 1925 en 1926 gebouwd naar een ontwerp van Joseph Cuypers en zijn zoon Pierre. De kerk is de opvolger van een noodkerk, die in 1915 in gebruik genomen werd. Het Rotterdamsch Nieuwsblad schreef hierover op 4 augustus 1915:

‘Aan den Bergsingel, in het nieuwe Noorden der stad, staat, waar, langs de spoorbaan der Electrische, de blik nog gaat over onbebouwd land, dat wacht op een heimachine, aan den Bergsingel, waar de schooljeugd zich nu nog vermaken kan met pootjebaden en zand graven, daar (…) verrees een nieuwe R.-K kerk. Een noodkerk weliswaar….’

Die noodkerk was gebouwd naar een ontwerp van architect Jac. Van Gils, die ook de opdracht had de definitieve kerk met pastorie te bouwen. Hij overleed echter op 54-jarige leeftijd in 1919, nog vóór dat de plannen daartoe definitief waren uitgewerkt.

In een herdenking aan Van Gils schrijft Joseph Cuypers over hem:

‘Het is een vreugde te kunnen vermelden, dat Jac. Van Gils het meest modern is geweest in zijn kerkbouw; maar dien mocht hij in Rotterdam niet ontplooien. Een plan voor de Heilige Familiekerk aan den Bergsingel moge nog eens tot verwezenlijking komen….’

Echter, als de door het parochiebestuur gekozen opvolger van Van Gils zou Cuypers zelf een nieuw ontwerp maken voor de definitieve kerk en de pastorie. In de archieven van de parochie is terug te vinden dat Cuypers en deel van zijn honorarium afstond aan de weduwe Van Gils en vervolgens in 1922 de pastorie opleverde, enige jaren later gevolgd door de kerk. Opmerkelijk is dat de beide gebouwen nogal in stijl verschillen en – mede door de wat geforceerde ruimtelijke verbinding - niet ‘aus einem Guss’ ontworpen lijken te zijn. De kerk is gebouwd in een gematigd expressionistische stijl, terwijl de pastorie hier nauwelijks kenmerken van heeft.

Kerk en pastorie in de beginjaren

Aangezien de kerk in 1982 te groot was geworden voor het teruglopend aantal gelovigen, werden de eerste vijf traveeën herbestemd en verbouwd tot buurthuis.

De rest van het kerkgebouw werd tot 2007 gebruikt door de Heilige Familieparochie, die in dat jaar opging in de nieuwe Sint Franciscus- en Claraparochie. Vanwege het verder teruglopend aantal kerkbezoekers werd de kerk op 15 juni 2008 gesloten. Sindsdien staat hij leeg. Ook de pastorie en overige bijgebouwen zijn verlaten en wachten momenteel - ondanks de monumentale status - verwaarloosd op wat de toekomst brengen zal.

Toekomst

Aan die toekomst wil HERbestemd graag een positieve en gedragen invulling geven. Daartoe legden wij ons oor te luister en spraken onder andere met de gebiedsmanager van het Liskwartier, de voorzitter van de Gebiedscommissie Noord, de directie van de Imeldaschool, medewerkers van het Lispunt, Stichting Welzijn Noord Rotterdam, potentiële investeerders, raadsleden, vertegenwoordigers van Stadsherstel Rotterdam en mensen van de Monumentencommissie. De resultaten van deze gesprekken hebben we betrokken bij het opstellen van onze visie.

De Heilige Familiekerk ligt in het Liskwartier. In de gebiedsvisie Blijdorp, Bergpolder en Liskwartier (“Wonen in een ideaal Rotterdam”) van de Gebiedscommissie Noord worden deze wijken omschreven als wijken met karakter: “mooie singels, rustige straten, groen en monumenten”. Het Liskwartier is het minst groene van de drie wijken. Naast brede groene singels en lanen met veel particulier woningbezit kent het Liskwartier ook krappe binnenstraten met huurwoningen. “Dat levert een zeer grote diversiteit van bewoners op, die veelal naast elkaar, maar niet echt samen leven” – aldus de gebiedsvisie.

Rotterdam-Noord is in ontwikkeling. Op veel plaatsen steken nieuwe veelbelovende initiatieven de kop op. De diverse ontwikkelingen in de Hofbogen en de voormalige stations, de herontwikkeling van de voormalige penitentiaire inrichting aan de Noordsingel en de nieuw gevestigde ondernemers aan bijvoorbeeld de Willibrordusstraat zijn hier voorbeelden van. Winkelcentrum Eudokiaplein ligt om de hoek.

De Heilige Familiekerk heeft een eigen identiteit en draagt bij aan de identiteit van Noord. Ondanks het feit dat de Heilige Familiekerk niet heel centraal gelegen is kan zij vanuit haar voormalige functie bij voornoemde ontwikkelingen aanhaken én deze ontwikkelingen versterken.

Zoals in het voorwoord gesteld hebben wij de ambitie om de Heilige Familiekerk om te vormen tot een centrum van leren en ontmoeten. Wij willen ruimte creëren voor mensen met allerlei vaardigheden en idealen om te werken aan hun eigen ontwikkeling en die van elkaar. Wij willen geen aparte plaatsen voor mensen met en zonder beperking, geen aparte plaatsen voor mensen die met hun hoofd en die met hun handen werken. Wij willen één plaats waar zij samen kunnen werken aan een betekenisvolle plek. De Imeldaschool speelt daarbij een belangrijke rol en die zullen we dan ook graag bij onze plannen betrekken.

- Onze visie

Het totale complex bestaat uit de kerkzaal, de pastorie, het Lispunt en de Imeldaschool.

De Imeldaschool hoort natuurlijk niet bij de herontwikkelingsopgave, maar die betrekken we wel graag in onze visie.

Het Lispunt is formeel ook geen onderdeel van de herontwikkelingsopgave. Het voortbestaan van het Lispunt is echter zeer onzeker en wij zijn van mening dat herontwikkeling van het Lispunt meerwaarde heeft voor onze ideeën voor de kerkzaal en tevens recht doet aan de ruimtevraag van de Imeldaschool. Daarom nemen we de herontwikkeling van het Lispunt mee in onze visie.

Onze visie biedt een sociaal-maatschappelijke invulling en een ruimtelijk-fysieke vertaling. De ruimtelijk-fysieke vertaling vormt de drager waarbinnen we onze ideeën over maatschappelijk ondernemen vorm kunnen geven.

De sociaal-maatschappelijke invulling

Onze missie is om bij de herontwikkeling en de exploitatie van het complex kinderen en jong volwassenen van verschillende niveaus en opleidingsrichtingen de gelegenheid te bieden allerlei vaardigheden in de praktijk te leren en toe te passen. Dat gaat van restauratiewerk tot vaardigheden in het onderhoud en het beheer van ruimten met publieke functies; maar ook basale vaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en programmeren.

Bijvoorbeeld:

- Ambachten als glas-in-lood, houtbewerking, renovatie;

- Beheerder/conciërge-taken; klaarzetten/opbouwen/afbreken/opruimen; licht en geluid;

- Gastheerschap, bediening, keuken, schoonmaak. Voor leerlingen van de Horeca-vakschool (om de hoek) en leerlingen van de Hoge Brug (zeer moeilijk lerend);

- Werkzaamheden ten behoeve van de exploitatie van de kerkzaal – programmering, werving, reserveringen, administratie;

- Groenvoorziening/beheer buitenruimten voor het hele blok. Voor leerlingen van de Hoge Brug maar ook voor jongeren uit de buurt in samenwerking met Stichting Welzijn Noord (in samenwerking met de jongerenwerkers van het Lispunt);

- Marketing en PR - voor leerlingen van het Grafisch Lyceum en/of Willem de Koning Academie.

Daartoe ontwikkelen we de volgende initiatieven:

- leer/werk- en stageplaatsen – zowel bij het herstel als bij het beheer willen we leerlingen betrekken van verschillende opleidingsrichtingen en -niveaus. In de nabije omgeving zitten potentiële partners als de Horeca-vakschool, ROC Zadkine, het Grafisch Lyceum en de Hoge Brug;

- naschoolse opvang wordt naschoolse begeleiding – leerlingen van de Imeldaschool kunnen spelenderwijs kennis maken met allerlei facetten van het beheer én met wat er zoal in de kerkzaal gepresenteerd wordt;

- buurtbewoners met allerlei vaardigheden (ICT, horeca, lezen en schrijven etc.) kunnen daarbij gevraagd worden tijdens de uren van naschoolse opvang een (klein) beetje tijd beschikbaar te stellen om kinderen te helpen hun horizon te verbreden in een stimulerende omgeving;

- plaatselijke ondernemers betrekken bij verbouw en exploitatie (timmerwerkplaats Hofbogen, Glas-in-lood werkplaats Oude Noorden, eigenaar/exploitant en ondernemers Eudokiaplein, etc.);

- het UWV (zit om de hoek) denkt graag mee over regelingen en kosten van mensen zonder werk (social return, participatiewet, WIA-Wajong);

- Samenwerking met maatschappelijke organisaties als bijvoorbeeld Stichting Welzijn Noord die mee wil denken over de inzet van werkeloze jongeren uit de buurt.

De ruimtelijk-fysieke invulling

Wij stellen voor de pastorie te verbouwen tot woonruimte met eventueel werkruimte aan huis. De daarmee gegenereerde opbrengst willen we gebruiken voor het verbouwen van de kerkzaal tot multifunctionele werk- en ontmoetingsplaats. Indien het Lispunt vrij komt zouden wij een gedeelte willen gebruiken voor de uitbreiding van de speelplaats van de Imeldaschool en het andere deel voor het vestigen van een (integraal) kindcentrum.

De kerkzaal

De kerkzaal krijgt in onze visie een invulling als multifunctionele zaal. Buurtbewoners en mensen van buiten worden gefaciliteerd in hun behoeften en mogelijkheden. Te denken valt aan bruiloften en partijen, voorstellingen, presentaties, concerten, workshops, huiswerkbegeleiding, markten en buurtbijeenkomsten. Waar mogelijk en wenselijk kunnen deze activiteiten in samenspraak met de Imeldaschool in de weekenden worden uitgebreid naar het schoolplein. Daarbij blijft het karakter van dit gedeelte van de kerk behouden. Naast de centrale zaal voorziet het plan in de noodzakelijke faciliteiten als catering, garderobes, sanitaire units, ruimten voor beheer en opslag, licht, geluid etc. Aan de Bergsingel kan eventueel een terras gemaakt worden.

Voor een precieze invulling hebben wij ideeën die nader moeten worden uitgewerkt en getoetst op haalbaarheid. We zoeken daarbij de verbinding met de buurt en tussen buurtbewoners onderling:

- gelegenheidsmarkten – de multifunctionele ruimte, mogelijk gecombineerd met de nieuwe speelplaats, biedt ruime mogelijkheden om in het weekend markten te organiseren voor producten in kleine oplagen, kunst, ambacht, vintage etc.;

- productpresentaties (boeken, games, mode, en dergelijke); in een aansprekende ambiance kunnen allerlei kleine evenementen worden georganiseerd die vanuit de kerk ook prima kunnen worden gecaterd. We denken bijvoorbeeld aan de mogelijkheid voor ICT-ondernemers om in grotere setting hun producten te testen;

- tijdelijke werkplaatsen – de kerkzaal als tijdelijke productiehal voor bijvoorbeeld grote kunstwerken en het produceren van ambachtelijke producten in kleine oplages.

De pastorie

De pastorie krijgt een woon- of woon/werkbestemming. Doel is een maximale opbrengst ten behoeve van het behoud en herstel van de kerkzaal. We maken bij voorkeur samen met de toekomstige eigenaar een plan voor de verbouw en voeren dat in zijn of haar opdracht uit.

Onze voorkeur gaat uit naar één woning, eventueel met werkruimte voor een praktijk aan huis. De pastorie leent zich daar naar onze mening het beste voor. Maar er valt ook te denken aan enkele zelfstandige woningen, eenheden met gemeenschappelijke voorzieningen, zorgappartementen of eenheden voor bijzondere groepen.

Om buitenruimte (“licht en lucht”) te scheppen en om de pastorie “vrij” te zetten ten opzichte van de kerk slopen we het direct aan de pastorie gelegen gedeelte van de sacristie. Dit verbetert de mogelijkheden van de pastorie en doet recht aan de verschillende bouwstijlen en –tijden (de kerk is van later datum dan de pastorie).

Het Lispunt

Het Lispunt is op dit moment nog in gebruik als buurthuis voor jongeren. Deze functie staat ter discussie en de verwachting is dat zij op deze locatie verdwijnt. In ons voorstel krijgt het Lispunt een functie als speelplaats voor de Imeldaschool, gecombineerd met een kindcentrum. Daarbij kunnen sommige activiteiten die de Stichting Welzijn Noord Rotterdam op dit moment met jongeren onderneemt hier opnieuw een plaats krijgen.

De speelplaats van de Imeldaschool is te klein. De norm stelt dat het schoolplein voor de Imeldaschool 600 m2 moet zijn en daar voldoet de huidige speelplaats niet aan (ca. 400 m2).

Voor de uitbreiding van de buitenruimte van de Imeldaschool stellen we voor het Lispunt aan de zijde van het bestaande schoolplein open te maken. Hierdoor voegen we op de begane grond een deels overdekte open speelruimte van ca. 200 m2  toe. De aankleding en inrichting voeren we conform de wensen en mogelijkheden van de school uit.

Aan de straatkant creëren we op de begane grond groepsruimten en faciliteiten voor kinderopvang. Op een nieuw aan te brengen verdieping maken we ruimten en faciliteiten voor buitenschoolse opvang. Eventueel kan een fysieke verbinding (een loopbrug) gemaakt worden met de Imeldaschool om het gebruik van de nieuw gecreëerde ruimten door de school te optimaliseren.

Vlekkenplan begane grond

Vlekkenplan verdieping

- Financiële toets

Op basis van een globale bouwkundige inventarisatie en ervaringsgegevens hebben wij onze visie getoetst op financiële haalbaarheid.

Alle genoemde bedragen zijn indicatief en zullen op basis van nader bouwkundig onderzoek en gedetailleerde keuzes moeten worden scherp gesteld.

Pastorie

| renovatie pastorie | € | 400.000,- | inclusief BTW |
| --- | --- | --- | --- |
| bruto opbrengst | € | 720.000,- | 360 m2 á € 2.000,- |
| netto opbrengst | € | 300.000,- | (20.000,- financieringskosten) |

Kerkzaal

| renovatie kerkzaal | € | 270.000,- | exclusief restauratie interieur, exclusief BTW |
| --- | --- | --- | --- |
| exploitatie | € | 70,-/m2/jaar | exclusief BTW, inclusief € 75.000 inrichting |

Lispunt

| Renovatie Lispunt | € | 930.000,- | exclusief BTW |
| --- | --- | --- | --- |
| exploitatie | € | 100,-/m2/jaar | exclusief BTW, inclusief € 75.000 inrichting |

Wij zijn van mening dat we op grond van deze toets een haalbaar plan kunnen realiseren. In dit stadium kunnen wij echter geen gefundeerd bod doen. Indien onze visie wordt gedeeld willen wij deze in samenspraak met de stakeholders uitwerken tot een plan en daaruit een passend bod afleiden (residuele waardebepaling).

- Plan van aanpak

Wij faseren onze plannen. Allereerst voeren we het hoognodige aan werkzaamheden uit om de gebouwen voor verder verval te behoeden. Daarna beginnen we met het renoveren van de pastorie tot woning. De financiering hiervoor halen we uit de markt. De opbrengst uit de verkochte pastorie zetten we in als dekking voor de kosten van het renoveren van de kerkzaal. Deze wordt vervolgens verhuurd aan de partij die de maatschappelijke activiteiten exploiteert.

Het Lispunt betrekken we in onze plannen als het lukt hierover met de huidige eigenaar, de gemeente (voor het schoolplein) en de exploitant van het kindcentrum afspraken te maken. Investeringen en exploitatie met betrekking tot het Lispunt staan los van die van de kerkzaal en de pastorie.

Indien onze visie wordt gedeeld en we tot afspraken kunnen komen zullen wij op basis van die afspraken een gedetailleerd plan van aanpak opstellen en aan de stakeholders presenteren.

- Organisatie en Partners

Voor de nadere uitwerking en uitvoering van onze visie hebben wij de volgende organisatie voor ogen:

| HERbestemd BV Koopt, ontwikkelt en verkoopt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Stichting Heilige Familiekerk (BV) Koopt en verhuurt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koper pastorie |  |  | Exploitant kerkzaal Huurt en exploiteert |  |  |  |  |  |  |  |  | Exploitant kindcentrum Huurt en exploiteert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gemeente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Huurt schoolplein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Partners:

In HERbestemd BV nemen Timmerzee, Frans Brakkee, Thierry van der Weide en Gerard Brakkee deel. We zijn in gesprek met een marktpartij om het tijdelijk herstel en de renovatie van de pastorie te kunnen financieren.

Voor het bestuur van de Stichting Heilige Familiekerk, toekomstig eigenaar van het complex en bewaker van de doelstellingen zoeken wij partners in de kring van de parochie en andere stakeholders; bijvoorbeeld de Imeldaschool of het schoolbestuur. Mogelijk hangt er onder de stichting een BV om voor de verhuur zorg te dragen.

We zijn in contact met een aantal potentiële exploitanten van de kerkzaal en het Lispunt. De Gemeente Rotterdam is als mogelijke huurder van het schoolplein eveneens een noodzakelijke partner.

Parkeren in de nabije omgeving is een probleem. Hiervoor kan een oplossing gevonden worden in samenwerking met de exploitant van de nabij gelegen parkeergarage.

- Ons voorstel

Wij hebben met enthousiasme gewerkt aan het ontwikkelen van onze visie op de herontwikkeling van de Heilige Familiekerk. De gesprekken die wij voerden met diverse stakeholders, potentiële financiers en exploitanten en de financiële toets geven ons het vertrouwen dat we een breed gedragen en financieel haalbaar plan kunnen maken. Een plan

dat enerzijds voorziet in het behoud en herstel van een stukje historisch Rotterdam en anderzijds in de sociaal-maatschappelijke behoeften die in de buurt leven.

Wij nodigen het bestuur van de Heilige Johannes Parochie uit onze visie te delen, met ons in zee te gaan om de Heilige Familiekerk te revitaliseren en zo een nieuw hoofdstuk te beginnen in de ontwikkeling in het belang van de gemeenschap.